|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан РеспубликаһыСалауат районымуниципаль районыныңЛаkлы ауыл советыауыл биләмәһе Хакимиәте | Салаватский | Республика БашкортостанАдминистрация сельского поселения Лаклинский сельсоветмуниципального районаСалаватский район |
| 452498, Лаkлы ауылы, Совет урамы, 5тел. 2-71-45 | 452498, с. Лаклы, ул. Советская, 5тел. 2-71-45  |
| **ҚАРАР** |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| «17» февраль 2021 й. | № 10 | «17» февраля 2021г. |

О пропуске весеннего половодья на территории сельского

поселения в 2021 году.

В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения в 2021 году, во исполнение Плана мероприятий, утвержденного Постановлением главы Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан № 80 от 15 февраля 2021 года, администрация сельского поселения Лаклинский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить состав противопаводковой комиссии по сельскому поселению Лаклинский сельсовет:

Сайфуллина И.И. - глава сельского поселения - председатель комиссии;

Гильмутдинов Г.М. – депутат Совета сельского поселения - зам. председателя комиссии (по согласованию);

Юнусова Р.Р. – директор СДК с.Лаклы, секретарь комиссии (по согласованию);

Хайруллина З.Р. – директор МОБУ СОШ с.Лаклы – член комиссии (по согласованию);

Хабибуллин И.И.. – депутат Совета сельского поселения – член комиссии (по согласованию);

Сафина С.С. – старшая сестра Лаклинской врачебной амбулаторией– член комиссии (по согласованию);

Хужин А.Р. – УУП – член комиссии (по согласованию);

Лугуманов Д.К. – водитель администрации СП, член комиссии (по согласованию);

Шаймурзина А.К. – заведующий филиалом МОБУ СОШ с.Лаклы-ООШ д.Урманчино – член комиссии (по согласованию);

Мурсалимов А.И. – глава КФХ «Уныш» - член комиссии (по согласованию).

 2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2021 году.

 3. Руководителям хозяйств, организаций и учреждений:

создать аварийные бригады, руководимые ответственными лицами по проведению противопаводковых работ;

определить границы территорий, попадающих в зону затопления паводковыми водами;

 разработать и осуществить комплекс неотложных мер по защите населенных пунктов и других объектов народного хозяйства, находящихся в зонах возможного затопления, обратив внимание на обеспечение безопасности населения, организацию медицинской помощи жизнеобеспечения;

 обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения и засорения водоемов;

в период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство руководящих работников.

 4. Участковому инспектору Хужину А..Р. (по согласованию) обеспечить охрану общественного порядка в местах возможной эвакуации людей, сохранность товарно-материальных ценностей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ.

 5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.И. Сайфуллина

Приложение

 к постановлению главы администрации

 СП Лаклинский сельсовет

МР Салаватский район РБ

 от 17.02.2021г. № 10

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Лаклинский сельсовет муниципального района Салаватский район в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Срок исполнения | Исполнители  |
| 1 | Образование противопаводковых комиссий сельского поселения и организаций, утверждение планов мероприятий  | До10.03.2021г. | Глава СП(по согласованию), руководители организаций(по согласованию)  |
| 2 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений: проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега кюветов и мостовых пролетов. | с 11.03.2021г. постоянно | КЧС района, глава сельского поселения (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 10.03.2021г. | КЧС района, глава СП (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных работ | До 25.03.2021г. | КЧС района, глава сельского поселения (по согласованию) |
| 5 | Организовать устройство временных водомерных постов для наблюдения в период весеннего половодья за уровнем воды в реках, представляющих угрозу подтопления прилегающей территории населенных  | до 05.04.2021г. | глава сельского поселения(по согласованию) |
| 6 | Разработка, согласование и утверждение установленным порядком плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории муниципального района | до 20 марта 2021 года | Администрация сельского поселения |
| 7 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ | На период половодья | УУП (по согласованию) |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах попадающих в зону затопления, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение инструктажа | С 16.03.2021 | КЧС района, Администрация СП (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 9 | Создание на время паводка запасов топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне затопления. | до 21.03.2021г. | Администрация СП (по согласованию), руководители хозяйств, организаций (по согласованию) |
| 10 | Проведение командно-штабных тренировок с отработкой вопросов оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием элементов муниципальной составляющей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения | до 10.03.2021 г. | КЧС и ОПБ МР, службы БТП РСЧС и СП (по согласованию) |
| 11 | Организация работы по сбору и обобщению информации при прохождении паводка 2021 года с представлением данных об ущербе. | до 01.06.2021г. | КЧС района, Администрация СП (по согласованию), организации (по согласованию) |