| Башkортостан Республикаһы Салауат районы муниципаль районының Лаkлы ауыл советы ауыл биләмәһе Хакимиәте |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Лаклинский сельсовет муниципального района Салаватский район |
| --- | --- | --- |
| 452498, Лаkлы ауылы, Совет урамы, 5 тел. 2-71-45 |  | 452498, с. Лаклы, ул. Советская, 5 тел. 2-71-45 |
| ҚАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| «07» апрель 2015 й. | № 7а | «07» апреля 2015 г. |

.

О внесении изменений в план мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территориии  сельского поселения Лаклинский  сельсовет в 2015 году

Во исполнение протеста прокуратуры от 01.04.2015 года на  № 4д-2015  на постановление  от 16 марта 2015  года  № 5а «О пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Лаклинский сельсовет, в целях приведения в соответствие постановления с действующим законодательством,  Администрация  сельского поселения Лаклинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по безаварийному пропуску  весеннего половодья на  территории  сельского поселения Лаклинский сельсовет (согласно приложению).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                  И.И. Хабибуллин

Приложение

к постановлению главы администрации

СП Лаклинский сельсовет

МР Салаватский район РБ

от 07.04.2015 г. № 7а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Лаклинский сельсовет муниципального района  Салаватский район Республики Башкортостан

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии сельского поселения и утверждение планов мероприятий | к 16.03.2015г. | Глава сельского поселения |
| 2 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений: проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега кюветов и мостовых пролетов. | с 16.03.2015г. | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 16.03.2015г. | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами | к 15.03.2015г. | Глава сельского поселения |
| 5 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах попадающих в зону затопления, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, проведение инструктажа. | с 24.03.2015г. | Администрация сельского поселения |
| 6 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 24.03.2015г. | Администрация сельского поселения |
| 7 | Создание на время паводка запасов топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне затопления. | к 24.03.2015г. | Администрация сельского поселения |
| 8 | Организация работы по сбору и обобщению информации при прохождении паводка 2015 года с представлением данных об ущербе. | до 15.04.2015г. | Администрация сельского поселения |

Управляющий делами:                                                           И.И. Сайфуллина